JABATAN KEHAKIMAN SYARIAH PAHANG

DOKUMEN SEBUT HARGA NO :

JKSP.SH/01/2026

SEBUT HARGA PERKHIDMATAN SEWAAN

SISTEM PERAKAM DAN TRANSKRIPSI MAHKAMAH BERASASKAN KECERDASAN BUATAN (AI-CRT) DI JABATAN KEHAKIMAN SYARIAH PAHANG UNTUK TEMPOH DUA (2) TAHUN

TARIKH TUTUP :

18 MEI 2026

KANDUNGAN DOKUMEN SEBUT HARGA

| TAJUK | : | SEBUT HARGA PERKHIDMATAN SEWAAN SISTEM PERAKAM DAN TRANSKRIPSI MAHKAMAH BERASASKAN KECERDASAN BUATAN (AI-CRT) DI JABATAN KEHAKIMAN SYARIAH PAHANG UNTUK TEMPOH DUA (2) TAHUN |
| --- | --- | --- |
| NO. SEBUT HARGA | : | JKSP.SH/01/2026 |

| Arahan-Arahan Kepada Penyebut Harga : Sila ambil perhatian bersama-sama ini dilampirkan arahan-arahan berikut:- |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Kandungan |  |  | Muka Surat |
| Lampiran A | : | Perihal sebutharga dan Kod Bidang | 3 |
| Lampiran B | : | Lampiran Q (Arahan Perbendaharaan 170) | 4 |
| Lampiran C | : | Syarat-syarat Am Sebut Harga | 6 |
| Lampiran D | : | Syarat-syarat Khas Sebut Harga | 8 |
| Lampiran E | : | Arahan Kepada Penyebut Harga | 11 |
| Lampiran F | : | Senarai Semak Dokumen Wajib Sebut Harga ( Teknikal ) | 15 |
| Lampiran G | : | Senarai Semak Dokumen Wajib Sebut Harga ( Kewangan ) | 16 |
| Lampiran H | : | Spesifikasi Perkhidmatan | 18 |
|  |  | (Jadual 1) Jadual Pematuhan Spesifikasi | 21 |
|  |  | (Jadual 2) Jadual Perlaksanaan (Carta Gantt) | 33 |
|  |  | (Jadual 3) Maklumat Sokongan Teknikal | 35 |
|  |  | (Jadual 4) Pengalaman Syarikat | 36 |
| Lampiran I | : | Surat Pengakuan Kebenaran Maklumat & Pengesahan Dokumen Yang Dikemukakan. | 37 |
| Lampiran J | : | Maklumat Mengenai Syarikat | 40 |
| Lampiran K | : | Kedudukan Kewangan Penyebut Harga | 42 |
| Lampiran L | : | Surat Akuan Penyebut Harga | 43 |
| Lampiran M | : | Surat Akuan Pembida | 45 |

LAMPIRAN A

PERIHAL SEBUT HARGA DAN KOD BIDANG

| TAJUK | : | SEBUT HARGA PERKHIDMATAN SEWAAN SISTEM PERAKAM DAN TRANSKRIPSI MAHKAMAH BERASASKAN KECERDASAN BUATAN (AI-CRT) DI JABATAN KEHAKIMAN SYARIAH PAHANG UNTUK TEMPOH DUA (2) TAHUN |
| --- | --- | --- |
| NO. SEBUT HARGA | : | JKSP.SH/01/2026 |

Tawaran adalah dipelawa daripada syarikat-syarikat berkelayakan yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia di bawah kod bidang:

| KOD BIDANG | PERKARA |
| --- | --- |
| 210104 | Software / System Development / Customization and Maintenance including data entry, data processing |
| 210106 | Data management –Provide services including Disaster |
| 210109 | Hardware and Software Leasing/ Renting |

serta masih sah tempoh lakunya dibenarkan membuat tawaran pada masa ini.

- Syarikat-syarikat yang berminat untuk menyertai tawaran ini dikehendaki mendaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia terlebih dahulu dalam bidang berkaitan.

- Dokumen Sebut Harga yang dilengkapkan hendaklah dimasukkan ke dalam sampul surat yang berlakri serta ditandakan No. Sebut Harga di sebelah kanan atas sampul surat. Dokumen sebut harga tersebut mestilah sampai SEBELUM @ pada 18 Mei 2026 (Isnin) jam 12.00 tengah hari dan dimasukkan ke dalam Peti Sebut Harga di Jabatan Kehakiman Syariah Pahang, Kompleks Syariah Al-Sultan Abdullah, Bandar Indera Mahkota, 25200 Kuantan, Pahang. Setiap tawaran harga adalah sah bagi tempoh 90 hari dari tarikh peti sebut harga ditutup.

- Bukti Penghantaran Tidak Dianggap Sebagai Bukti Penerimaan dan semua kos berkaitan dengan Tawaran Sebut Harga di atas adalah menjadi tanggungjawab kontraktor terbabit. Jabatan Kehakiman Syariah Pahang tidak tertakluk menerima mana-mana tawaran terendah / tertinggi atau sebarang tawaran. Jabatan Kehakiman Syariah Pahang berhak untuk membatalkan atau menunda atau menggantung tawaran di atas sebelum atau selepas tarikh dan masa tutup tawaran tanpa menyatakan sebab di atas keputusan tersebut.

- Setiap tawaran harga adalah sah bagi tempoh 90 hari dari tarikh peti sebut harga ditutup. Iklan ini juga boleh diakses melalui Laman Web Rasmi Jabatan Kehakiman Syariah Pahang melalui pautan https://jksp.pahang.gov.my

LAMPIRAN B

LAMPIRAN Q

SERTAKAN BERSAMA

| Bil. | Perihal Bekalan / Perkhidmatan dan Syarat- Syarat Khas | Tempoh Siap | Harga (RM) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | SEBUT HARGA BAGI PERKHIDMATAN SEWAAN SISTEM PERAKAM DAN TRANSKRIPSI MAHKAMAH BERASASKAN KECERDASAN BUATAN (AI-CRT) DI JABATAN KEHAKIMAN SYARIAH PAHANG UNTUK TEMPOH DUA (2) TAHUN |  |  |
| Jumlah Kos Tanpa SST |  |  |  |
| SST (8%) |  |  |  |
| Jumlah Keseluruhan |  |  |  |

- Harga yang ditawarkan adalah harga bersih; dan

- Tarikh penyerahan/ penyempurnaan ialah:

Saya/ kami dengan ini menawar untuk perkhidmatan di atas dengan harga dan syarat-syarat yang dinyatakan di atas tertakluk kepada syarat-syarat di atas dan di belakang ini.

| Tandatangan Penyebut Harga |  |  | Cop Syarikat |
| --- | --- | --- | --- |
| Nama |  |  |  |
| No. Kad Pengenalan |  |  |  |
| Alamat Syarikat |  |  |  |
| Tarkh |  |  |  |

LAMPIRAN C

SYARAT-SYARAT AM SEBUT HARGA

| Tertakluk kepada apa-apa syarat khas yang ditetapkan di tempat lain dalam pelawaan ini, syarat-syarat am yang berikut hendaklah diguna pakai, melainkan setakat mana syarat-syarat am itu ditolak atau diubah dengan khususnya oleh penyebut harga. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | HARGA |  |  |
| Harga yang ditawarkan hendaklah harga bersih termasuk semua diskaun dan kos tambahan yang berkaitan. |  |  |  |
| 2. | PERSETUJUAN |  |  |
|  |  | i. | Kerajaan tidak terikat untuk setuju terima sebut harga yang terendah atau mana-mana sebut harga; dan |
|  |  | ii. | Setiap butiran akan ditimbangkan sebagai satu sebut harga yang berasingan. |
| 3. | PEMERIKSAAN |  |  |
| Kerajaan sentiasa berhak melantik seseorang pegawai untuk memeriksa dan mengesahkan kerja-kerja perkhidmatan yang disediakan. |  |  |  |
| 4. | PERAKUAN MENYATAKAN SPESIFIKASI TELAH DIPATUHI |  |  |
| Penyebut harga dikehendaki memperakui bahawa perkhidmatan yang disediakan adalah mengikut spesifikasi yang dinyatakan di dalam pelawaan ini. |  |  |  |
| 5. | PENGIKLANAN |  |  |
| Tiada apa-apa iklan mengenai persetujuan terhadap mana-mana sebut harga boleh disiarkan dalam mana-mana akhbar, majalah, media sosial atau lain-lain saluran iklan tanpa kelulusan Jabatan Kehakiman Syariah Pahang terlebih dahulu. |  |  |  |
| 6. | TAFSIRAN |  |  |
| Sebut harga ini dan apa-apa kontrak yang timbul daripadanya hendaklah diertikan mengikut dan dikawal oleh undang-undang Malaysia, dan penyebut harga bersetuju tertakluk hanya kepada bidang kuasa Mahkamah Malaysia sahaja dalam apa-apa pertikaian atau perselisihan jua pun yang mungkin timbul mengenai sebut harga ini atau apa-apa kontrak yang timbul daripadanya. |  |  |  |
| 7. | INSURAN |  |  |
| Tiada apa-apa insuran atas barang dalam perjalanan daripada negeri pembekal atau dalam Malaysia dikehendaki dimasukkan ke dalam sebut harga. |  |  |  |
| 8. | INTEGRITY PACT |  |  |
| Penyebut harga yang menghantar dokumen sebut harga hendaklah menandatangani Surat Akuan Pembida bahawa ianya tidak akan menawar atau memberi rasuah sebagai sogokan untuk mendapatkan projek. Wakil syarikat yang menandatangani Surat Akuan Pembida hendaklah juga melampirkan Surat Perwakilan Kuasa menandatangani bagi pihak syarikat. |  |  |  |

| 9. | WANG CAGARAN (SECURITY DEPOSIT) |
| --- | --- |
| Penyebut harga yang berjaya hendaklah dalam jangka masa empat belas (14) hari selepas menerima surat setuju terima sebut harga dan sebelum bermulanya kerja, mendepositkan kepada Kerajaan satu Bank Guarantee / Bank Draf berjumlah 2.5% daripada harga sebut harga yang ditawarkan jika nilai melebihi RM200,000.00. Bank Guarantee / Bank Draf adalah jaminan yang berterusan dan sah dalam tempoh dua belas (12) bulan selepas tarikh tamat jaminan atau tempoh kontrak atau selepas obligasi terakhir mengikut mana yang terkemudian dengan syarat kerajaan berpuas hati dengan syarat kontrak telah dipenuhi. Kegagalan penyebut harga untuk berbuat demikian akan membolehkan Kerajaan menarik balik tawaran yang diberikan. Bank Guarantee / Bank Draf akan dikembalikan kepada penyebut harga selepas dua belas (12) bulan selepas tarikh tamat jaminan atau tempoh kontrak atau selepas obligasi terakhir mengikut mana yang terkemudian dengan syarat Kerajaan berpuashati bahawa syarat kontrak telah dipenuhi. |  |
| 10. | PENUTUP |
| Sebut harga ini perlulah mengikut spesifikasi yang telah ditetapkan kepada Penyebut Harga. |  |

LAMPIRAN D

SYARAT-SYARAT KHAS SEBUT HARGA

| 1. | TANGGUNGJAWAB PENYEBUT HARGA |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1.1 | Penyebut Harga yang mengemukakan tawaran adalah dengan ini mengaku janji bahawa: |  |
|  |  | 1.1.1 | Penyebut harga telah meneliti dan memahami syarat-syarat dan spesifikasi di dalam dokumen sebut harga ini. Penyebut Harga juga hendaklah mendapatkan semua maklumat yang diperlukan untuk memastikan pelaksanaan dan penyempurnaan perkhidmatan tersebut. Penyebut Harga tidak berhak membuat apa-apa kenyataan bahawa tidak mendapat maklumat yang mencukupi daripada pegawai Kerajaan. |
|  |  | 1.1.2 | Penyebut Harga akan melaksanakan projek mengikut jadual dan keperluan pengguna dan memastikan ia dapat beroperasi sepenuhnya setiap masa. |
|  | 1.2 | Penyebut Harga yang berjaya adalah bertanggungjawab untuk melaksanakan Perkhidmatan Sewaan Sistem Perakam Dan Transkripsi Mahkamah Berasaskan Kecerdasan Buatan (AI) di Jabatan Kehakiman Syariah Pahang Untuk Tempoh Dua (2) Tahun sehingga Kerajaan berpuas hati sepenuhnya. |  |
| 2. | PERJANJIAN |  |  |
|  | 2.1 | Penyebut Harga yang berjaya adalah dikehendaki menandatangani satu perjanjian dengan Kerajaan. Sementara dokumen perjanjian diuruskan dan dirasmikan, Surat Setuju Terima (SST) tawaran dan dokumen sebut harga ini hendaklah menjadi kontrak yang mengikat antara Kerajaan dan Penyebut Harga. |  |
| 3. | KEROSAKAN KEPADA HARTA KERAJAAN |  |  |
|  | 3.1 | Penyebut Harga hendaklah mengganti dan / atau membaiki harta benda Kerajaan yang didapati mengalami kerosakan dan / atau memerlukan penyelenggaraan semasa kerja-kerja sebut harga ini dilakukan. Penggantian atau pembaikan yang dibuat hendaklah dengan perkakasan dan perisian yang sama atau setaraf sebelum kerosakan berlaku. |  |
| 4. | PELANGGARAN HAK PATEN ATAU LAIN-LAIN HARTA INTELEKTUAL |  |  |
|  | 4.1 | Penyebut Harga yang berjaya hendaklah menentukan bahawa Kerajaan sentiasa ditanggung rugi sepenuhnya terhadap apa jua tuntutan berhubung dengan pelanggaran Surat Paten atau Reka Bentuk Berdaftar. Ianya mungkin berlaku melalui penggunaan atau penjualan oleh apa-apa perkakasan atau bekalan yang dibekalkan atau digantikan oleh Penyebut Harga tersebut. |  |
|  |  | Ianya juga terhadap semua kos atau kerugian yang dialami oleh Kerajaan di dalam sebarang tindakan yang menyebabkan pelanggaran-pelanggaran tersebut di mana Kerajaan mungkin dipertanggungjawabkan di dalam tindakan demikian. Penanggungan kerugian ini adalah tidak termasuk apa-apa pelanggaran yang disebabkan oleh Penyebut Harga diisyaratkan mematuhi atau mengikut reka bentuk atau arahan yang diberikan oleh Kerajaan. |  |
| 5. | PEMBAYARAN |  |  |  |
|  | 5.1 | Pembayaran akan dibuat mengikut Jumlah Keseluruhan setelah kerja-kerja yang dinyatakan dalam sebut harga selesai sepenuhnya. |  |  |
|  | 5.2 | Penyebut Harga hendaklah mengeluarkan invois kepada Kerajaan untuk tujuan pembayaran. |  |  |
| 6. | DENDAAN BAGI KELEWATAN SOKONGAN |  |  |  |
|  | 6.1 | Jabatan berhak menamatkan perkhidmatan dengan Penyebut Harga yang gagal mematuhi syarat-syarat perjanjian. |  |  |
|  | 6.2 | Sekiranya Penyebut Harga gagal atau tidak melaksanakan penyelesaian insiden dalam tempoh yang dinyatakan, Penyebut Harga akan dikenakan penalti berdasarkan harian dengan menggunakan formula berikut: (BLR + 1%) X HJB X Jumlah hari yang lewat) / 365 Di mana: - HJB – Harga Jumlah Perkhidmatan - Kadar pemberian pinjaman asas (BLR) – Kadar faedah yang digunakan oleh bank kormersial yang ditetapkan oleh kerajaan sebagai kadar pembelian pinjaman asas yang lazimnya pada hari itu untuk mengenakan LAD |  |  |
| 7. | TAKRIF 'PENYEBUT HARGA YANG BERJAYA' |  |  |  |
|  | Penyebut Harga yang berjaya adalah bermaksud Penyebut Harga yang telah mematuhi semua syarat-syarat yang terkandung di dalam tawaran ini dan diluluskan serta diterima oleh Jawatankuasa Sebut Harga |  |  |  |
| 8. | CUKAI SETEM |  |  |  |
|  | Semua cukai setem yang dikenakan di dalam pendaftaran perjanjian yang timbul dari tawaran ini hendaklah ditanggung oleh Penyebut Harga yang berjaya. |  |  |  |
| 9. | AKTA RAHSIA RASMI |  |  |  |
|  | Penyebut Harga adalah terikat dengan Akta Rahsia Rasmi Kerajaan Malaysia bagi setiap maklumat yang diperolehi sepanjang tempoh penyediaan perkhidmatan dijalankan. |  |  |  |
| 10. | PERINGATAN MENGENAI KESALAHAN RASUAH |  |  |  |
|  | Penyebut Harga adalah diingatkan mengenai kesalahan rasuah seperti yang diputuskan oleh Jawatankuasa Khas Kabinet Mengenai Keutuhan Pengurusan Kerajaan pada 22 September 2008 iaitu: Sebarang perbuatan atau percubaan rasuah untuk menawar atau memberi, meminta atau menerima apa-apa suapan secara rasuah kepada dan daripada mana-mana orang berkaitan sebut harga ini merupakan suatu kesalahan jenayah di bawah Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia 2009 (Akta 694). Any act or attempt to corruptly offer, solicit or receive any gratification to and from any person in connection with this procurement is a criminal offence under the Malaysian Anti-Corruption Commision Act 2009 (Act 694). Sekiranya mana-mana pihak ada menawar atau memberi apa-apa suapan kepada mana-mana anggota pentadbiran awam, maka pihak yang ditawar atau diberi suapan dikehendaki membuat aduan dengan segera ke Pejabat Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia atau balai polis yang berhampiran. Kegagalan berbuat demikian adalah merupakan suatu kesalahan di bawah Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia 2009 (Akta 694). If any person offers or gives any gratification to any members of the public service, the latter shall at the earliest opportunity thereafter lodge a report at the nearest office of the Malaysia Anti-Corruption Commission or police station. Failure to do so ia an offence under the Malaysian Anti-Corruption Commission Act 2009 (Act 694). Tanpa prejudis kepada tindakan-tindakan lain, tindakan tatatertib terhadap anggota perkhidmatan awam dan menyenaraihitamkan Penyebut Harga atau Penyebut Harga boleh diambil tindakan sekiranya pihak-pihak terlibat dengan kesalahan rasuah di bawah Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia 2009 (Akta 694). Without prejudice to any other actions, disciplinary action against a member of the public service and blacklisting of the contractor or supplier may be taken it the parties are involved with any act of corruption under the Malaysian Anti-Corruption Commission Act 2009 (Act 694). Mana-mana Penyebut Harga atau Penyebut Harga yang membuat tuntutan bayaran berkaitan sebut harga ini walaupun tiada kerja dibuat atau tiada perkakasan dibekal mengikut spesifikasi yang ditetapkan atau tiada perkhidmatan diberi dan mana-mana anggota perkhidmatan awam yang mengesahkan tuntutan berkenaan adalah melakukan kesalahan di bawah Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia 2009 (Akta 694). Any contractor or supplier who makes a claim for payment in relation to this procurement although no work was carried out or no goods were supplied or no service rendered in accordance with the specifications and any member of the public service who certifies the claim commits an offence under the Malaysian Anti-Corruption Commission Act 2009 (Act 694). |  |  |  |

LAMPIRAN E

ARAHAN KEPADA PENYEBUT HARGA

| 1. | PERIHAL SEBUT HARGA |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sebut harga ini adalah Perkhidmatan Sewaan Sistem Perakam Dan Transkripsi Mahkamah Berasaskan Kecerdasan Buatan (AI-CRT) Di Jabatan Kehakiman Syariah Pahang Untuk Tempoh Dua (2) Tahun. |  |  |  |  |  |
| 2. | HAK KERAJAAN UNTUK MENERIMA / MENOLAK SEBUT HARGA |  |  |  |  |
| Kerajaan adalah tidak terikat untuk menerima sebut harga yang terendah / tertinggi atau mana-mana sebut harga atau memberi apa-apa sebab di atas penolakan sesuatu sebut harga. Keputusan Jawatankuasa Sebut Harga adalah muktamad. Kerajaan boleh menerima tawaran harga secara keseluruhan bilangan item atau sebahagian bilangan item yang ditawarkan oleh Penyebut Harga. |  |  |  |  |  |
| 3. | CARA-CARA MELENGKAPKAN DOKUMEN SEBUT HARGA |  |  |  |  |
|  | Penyediaan Sebut Harga |  |  |  |  |
|  | 3.1 | Penyebut harga hendaklah membaca arahan-arahan dan syarat-syarat dalam dokumen sebut harga serta menyemak kandungan dokumen sebut harga dengan teliti sebelum mengisi borang-borang sebut harga. Sekiranya terdapat lebih daripada dokumen sebut harga dikemukakan maka hanya dokumen yang terawal dibuka oleh Jawatankuasa Pembuka Peti Sebut Harga diterima untuk penilaian selanjutnya. |  |  |  |
|  | 3.2 | Borang sebut harga hendaklah diisi dengan lengkap dan jelas mengikut ruangan yang disediakan. Borang-borang tersebut hendaklah ditaip. Jika ditulis tangan, tulisan hendaklah menggunakan dakwat hitam, jelas dan boleh dibaca. |  |  |  |
|  | 3.3 | Semua dokumen hendaklah dilengkapkan mengikut format asal yang telah ditetapkan. Sebarang perubahan maklumat oleh Penyebut Harga tanpa kebenaran pihak Kerajaan adalah satu kesalahan dan penyertaan penyebut harga dibatalkan. Seterusnya boleh digantung penyertaan sebarang sebut harga Kerajaan pada masa akan datang. |  |  |  |
|  | 3.4 | Semua maklumat tawaran hendaklah diisi dalam bentuk format asal dokumen sebut harga ini. Maklumat tambahan hendaklah dikemukakan sebagai lampiran |  |  |  |
|  | 3.5 | Tawaran yang dikemukakan hendaklah mengikut spesifikasi yang lengkap yang hendak ditawarkan. |  |  |  |
|  | 3.6 | Penyebut Harga hendaklah mengisi maklumat dengan tepat pada semua dokumen sebut harga. Sebut harga perlu dikemukakan mengikut dua (2) jenis dokumen berasingan iaitu Tawaran Kewangan dan Tawaran Teknikal seperti berikut : |  |  |  |
|  |  | A. | Salinan Pertama - Tawaran Kewangan. |  |  |
|  |  |  | 1. | Senarai Semak Tawaran Kewangan |  |
|  |  |  | a) | Lampiran B | Lampiran Q (Arahan Perbendaharaan 170) |
|  |  |  | b) | Lampiran J | Maklumat Mengenai Syarikat |
|  |  |  | c) | Salinan Sijil Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM) |  |
|  |  |  | d) | Salinan Sijil Akuan Pendaftaran Syarikat |  |
|  |  |  | e) | Salinan Sijil Akuan Pendaftaran Syarikat Bumiputera |  |
|  |  |  | f) | Salinan Penyata Bulanan Bank Bagi Tiga (3) Bulan Terakhir ( bagi bulan Januari, Februari dan Mac 2026 ) |  |
|  |  |  | g) | Lampiran K | Kedudukan Kewangan Penyebut Harga |
|  |  |  | i) | Lampiran L | Surat Akuan Penyebut Harga |
|  |  |  | l) | Lampiran M | Surat Akuan Pembida |
|  |  |  | m) | Surat Perwakilan Kuasa. Jika yang menandatangani dokumen tawaran adalah selain Pengarah / Pemegang Saham Syarikat Penyebut Harga. |  |
|  |  |  | n) | Salinan surat kelulusan daripada Jabatan Kastam DiRaja Malaysia yang mengandungi nombor pendaftaran CBP/SST (jika berdaftar). |  |
|  |  | B. | Salinan Kedua - Tawaran Teknikal |  |  |
|  |  |  | 2. | Senarai Semak Tawaran Teknikal |  |
|  |  |  | a) | Lampiran H (Jadual 1) | Jadual Pematuhan Spesifikasi |
|  |  |  | b) | Lampiran H (Jadual 2) | Jadual Pelaksanaan (Carta Gantt) |
|  |  |  | c) | Lampiran H (Jadual 3) | Maklumat Sokongan Teknikal |
|  |  |  | d) | Lampiran H (Jadual 4) | Pengalaman Syarikat |
|  |  |  | e) | Sijil-sijil yang berkaitan / Surat Pengiktirafan |  |
| 4. | MAKLUMAT MENGENAI SYARIKAT (LAMPIRAN J) |  |  |  |  |
|  | Penyebut harga dikehendaki mengisi dan menandatangani borang ini. Sekiranya borang ini tidak diisi dan ditandatangani oleh pemilik syarikat, tawaran penyebut harga menjadi tidak sah dan dengan sendirinya tertolak. |  |  |  |  |
| 5. | LAMPIRAN Q (ARAHAN PERBENDAHARAAN 170) (LAMPIRAN B) |  |  |  |  |
|  | Borang ini perlu ditandatangani dan dicop oleh pemilik syarikat sebagai penyebut harga. Borang yang tidak ditandatangani oleh pemilik syarikat atau tidak bercop adalah tidak sah dan akan ditolak. |  |  |  |  |
| 6. | PEMBETULAN DAN PINDAAN KESILAPAN |  |  |  |  |
|  | Semua pembetulan / pindaan ke atas kesilapan yang dibuat terutamanya dalam Jadual Harga hendaklah ditandatangani ringkas oleh orang yang menandatangani dokumen sebut harga serta dicopkan dengan cop penyebut harga (syarikat). Tandatangan ringkas ini hendaklah dibuat setentang dengan kesilapan yang dibetulkan / dipinda. Pembetulan / pindaan hendaklah dibuat dengan jelas supaya mudah dibaca |  |  |  |  |

| 7. | PENYERAHAN DOKUMEN SEBUT HARGA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 7.1 | Dokumen sebutharga yang lengkap dengan perkara–perkara di 3.6 hendaklah dimasukkan ke dalam sampul surat berlakri dan ditanda pada bahagian atas sampul surat itu dengan butiran seperti berikut :- |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | No Sebutharga |  |  |  |  | : | JKSP.SH/01/2026 |  |  |
|  |  | Tajuk Sebut Harga |  |  |  |  | : | Perkhidmatan Sewaan Sistem Perakam Dan Transkripsi Mahkamah Berasaskan Kecerdasan Buatan (AI-CRT) di Jabatan Kehakiman Syariah Pahang Untuk Tempoh Dua (2) Tahun |  |  |
|  |  | Alamat |  |  |  |  | : | Jabatan Kehakiman Syariah Negeri Pahang, Kompleks Syariah Al-Sultan Abdullah, Bandar Indera Mahkota, 25200 Kuantan, Pahang. |  |  |
|  | 7.2 | Sebut harga yang dihantar dengan tangan hendaklah dimasukkan sendiri oleh penyebut harga ke dalam peti sebut harga yang disediakan di Jabatan Kehakiman Syariah Pahang, Kompleks Syariah Al-Sultan Abdullah, Bandar Indera Mahkota, 25200 Kuantan, Pahang pada waktu pejabat tidak lewat daripada tarikh dan masa yang telah ditetapkan. Sebut harga yang lewat tidak akan diterima. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7.3 | Jabatan Kehakiman Syariah Pahang tidak akan bertanggungjawab di atas kehilangan dokumen-dokumen sebut harga yang dihantar : |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | i. |  | Hantar Sendiri Dengan Tangan Memasukkan dokumen sebut harga dalam peti sebut harga yang salah. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ii. |  | Melalui Pos/Agen Penghantaran Hilang semasa dalam perjalanan pos atau penghantaran |  |  |  |  |  |  |
|  | 7.4 | Penyebut Harga menanggung sendiri semua kos yang terlibat berhubung dengan sebut harga yang disertainya. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7.5 | Penyebut harga adalah bertanggungjawab bagi segala prestasi dan jaminan ke atas perkhidmatan yang disediakan berdasarkan pengakuan pihak ketiga yang telah dimasukkan ke dalam sebut harga. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | PENJELASAN LANJUT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Sekiranya terdapat maklumat dalam dokumen sebut harga yang tidak jelas atau bercanggah, penyebut harga boleh menghubungi pihak urusetia untuk penjelasan lanjut. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | PERINGATAN MENGENAI RASUAH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Selaras dengan usaha kerajaan untuk mencegah dan membendung perlakuan rasuah, berikut disenaraikan peringatan mengenai kesalahan rasuah : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9.1 | Sebarang perbuatan atau percubaan rasuah untuk menawar atau memberi, meminta atau menerima apa-apa suapan secara rasuah kepada dan daripada mana-mana orang berkaitan perolehan ini merupakan suatu kesalahan jenayah di bawah Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia 2009 (Akta 694); |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9.2 | Sekiranya mana-mana pihak ada menawar atau memberi apa-apa suapan kepada mana-mana anggota perkhidmatan awam, maka pihak yang ditawar atau diberi suapan dikehendaki membuat aduan dengan segera ke pejabat Suruhanjaya Pencegahan Rasuah atau balai polis yang berhampiran. Kegagalan berbuat demikian adalah merupakan suatu kesalahan di bawah Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia 2009 (Akta 694). |  |  |  |  |  |  |
|  | 9.3 | Tanpa prejudis kepada tindakan-tindakan lain, tindakan tatatertib terhadap anggota perkhidmatan awam dan menyenaraihitamkan kontraktor atau pembekal boleh diambil sekiranya pihak-pihak terlibat dengan kesalahan rasuah di bawah Akta Suruhanjaya Pencegah Rasuah Malaysia 2009 (Akta 694). |  |  |  |  |  |  |
|  | 9.4 | Mana-mana kontraktor atau pembekal yang membuat tuntutan bayaran berkaitan perolehan ini walaupun tiada kerja dibuat atau tiada barangan dibekal mengikut spesifikasi yang ditetapkan atau tiada perkhidmatan diberi dan mana-mana anggota perkhidmatan awam yang mengesahkan tuntutan berkenaan adalah melakukan kesalahan di bawah Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia 2009 (Akta 694). |  |  |  |  |  |  |
| 10. | INTEGRITI PACT |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10.1 | Selaras dengan usaha untuk mencegah rasuah serta meningkatkan integriti dan ketelusan dalam perolehan kerajaan, Surat Akuan Pembida (Lampiran L) hendaklah dilengkapkan dan diserah oleh Penyebut Harga bersama-sama dokumen sebut harga ini mengikut ketetapan Surat Pekeliling Perbendaharaan Bil 10 Tahun 2010 (SPP 10/2010) berkenaan Pelaksanaan Integrity Pact dalam Perolehan Kerajaan |  |  |  |  |  |  |
| 11. | TEMPOH SAH SEBUT HARGA |  |  |  |  |  |  |  |
| Sebut harga ini sah selama sembilan puluh (90) hari dari tarikh tutup sebut harga. Penyebut harga tidak boleh menarik balik sebut harganya sebelum tamat tempoh sah sebut harga. Tindakan akan diambil sekiranya penyebut harga menarik balik sebut harganya sebelum tamat tempoh sah sebut harga. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | PERTANYAAN |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Penyebut harga yang memerlukan sebarang penjelasan mengenai dokumen sebut harga dan pertanyaan boleh merujuk kepada: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Nama |  | : | Puan Puspa Rizam binti Baharum |  |  |  |
|  |  |  | No. Tel |  | : | 09-531 8662 |  |  |  |
|  |  |  | Nama |  | : | Encik Zaiful Azly bin Zaidan |  |  |  |
|  |  |  | No Tel |  | : | 09-531 8620 |  |  |  |

LAMPIRAN F

SENARAI SEMAK DOKUMEN WAJIB SEBUT HARGA

NO. SEBUT HARGA : JKSP.SH/01/2026

| NAMA PENYEBUT HARGA / SYARIKAT |  |
| --- | --- |

TAWARAN TEKNIKAL

| BIL | PERKARA | DITANDA OLEH |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | SYARIKAT ( ) | J/K PEMBUKA SEBUT HARGA ( ) |
| 1. | Lampiran H (Jadual 1) : Jadual Pematuhan Spesifikasi |  |  |
| 2. | Lampiran H (Jadual 2) : Jadual Pelaksanaan (Carta Gantt |  |  |
| 3. | Lampiran H (Jadual 3) : Maklumat Sokongan Teknikal |  |  |
| 4. | Lampiran H (Jadual 4) : Pengalaman Syarikat |  |  |
| 5. | Sijil – sijil / Surat Pengiktirafan yang berkaitan |  |  |

| PENGESAHAN OLEH SYARIKAT Dengan ini saya mengesahkan bahawa saya telah membaca dan memahami semua syarat- syarat dan terma yang dinyatakan di dalam dokumen sebut harga. Semua maklumat yang dikemukakan adalah benar. |  |  | UNTUK KEGUNAAN JABATAN Jawatankuasa Pembuka Sebut Harga mengesahkan penerimaan dokumen bertanda kecuali bagi perkara bil. ..................... (jika ada). |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tandatangan | : |  | Tandatangan | : |  |
| Nama | : |  | Nama | : |  |
| Jawatan | : |  | Jawatan | : |  |
| Tarikh | : |  | Tarikh | : |  |
|  |  |  | Tandatangan | : |  |
|  |  |  | Nama | : |  |
|  |  |  | Jawatan | : |  |
|  |  |  | Tarikh | : |  |

LAMPIRAN G

SENARAI SEMAK DOKUMEN WAJIB SEBUT HARGA

NO. SEBUT HARGA : JKSP.SH/01/2026

| NAMA PENYEBUT HARGA / SYARIKAT |  |
| --- | --- |

TAWARAN  KEWANGAN

| BIL | PERKARA | DITANDA OLEH |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | SYARIKAT ( ) | J/K PEMBUKA SEBUT HARGA ( ) |
| 1. | Satu Salinan Sijil Pendaftaran dengan Kementerian Kewangan (MOF) |  |  |
| 2. | Sijil Pendaftaran Syarikat Malaysia (SSM) yang masih sah tempohnya. |  |  |
| 3. | Salinan Sijil Pengesahan Taraf Bumiputra oleh Kementerian Kewangan |  |  |
| 4. | Maklumat Mengenai Syarikat (Lampiran J) |  |  |
| 5. | Kedudukan Kewangan Penyebut Harga (Lampiran K) |  |  |
| 6. | Lampiran Q (Arahan Perbendaharaan 170) (Lampiran B) |  |  |
| 7. | Surat Akuan Penyebut Harga (Lampiran L) |  |  |
| 8. | Surat Akuan Pembida (Lampiran M) |  |  |
| 9. | Penyata Akaun Bank terkini Syarikat (3 bulan berturut-turut) bagi bulan Januari 2026, Februari 2026 & Mac 2026. |  |  |
| 10. | Salinan profil syarikat yang lengkap yang menunjukkan pengalaman dan kepakaran berkaitan dengan tawaran sebut harga. |  |  |
| 11. | Surat Perwakilan Kuasa, jika yang menandatangani dokumen tawaran adalah selain daripada Pengarah dan yang setara dengannya. |  |  |
| 12. | Salinan surat kelulusan daripada Jabatan Kastam DiRaja Malaysia yang mengandungi nombor pendaftaran CBP/SST (jika berdaftar) |  |  |

| PENGESAHAN OLEH SYARIKAT Dengan ini saya mengesahkan bahawa saya telah membaca dan memahami semua syarat- syarat dan terma yang dinyatakan di dalam dokumen sebut harga. Semua maklumat yang dikemukakan adalah benar. |  |  | UNTUK KEGUNAAN JABATAN Jawatankuasa Pembuka Sebut Harga mengesahkan penerimaan dokumen bertanda kecuali bagi perkara bil. ..................... (jika ada). |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tandatangan | : |  | Tandatangan | : |  |
| Nama | : |  | Nama | : |  |
| Jawatan | : |  | Jawatan | : |  |
| Tarikh | : |  | Tarikh | : |  |
|  |  |  | Tandatangan | : |  |
|  |  |  | Nama | : |  |
|  |  |  | Jawatan | : |  |
|  |  |  | Tarikh | : |  |

LAMPIRAN H

SPESIFIKASI PERKHIDMATAN SEWAAN SISTEM PERAKAM DAN TRANSKRIPSI MAHKAMAH BERASASKAN KECERDASAN BUATAN (AI-CRT) DI JABATAN KEHAKIMAN SYARIAH PAHANG UNTUK TEMPOH DUA (2) TAHUN

- AM

  - Perkhidmatan Sewaan Sistem Perakam dan Transkripsi Mahkamah Berasaskan Kecerdasan Buatan (AI-CRT) di Jabatan Kehakiman Syariah Pahang untuk tempoh dua (2) tahun di enam (6) dewan mahkamah di Kompleks Syariah Al-Sultan Abdullah.

  - Sistem ini bertujuan menggantikan kaedah catatan manual kepada kaedah rakaman rakaman audio dan ditranskrip kepada teks secara masa nyata (real-time) menggunakan teknologi kecerdasan buatan (AI-CRT) dengan menggunakan enjin pengecaman suara (speech-to-text) berasaskan aplikasi sumber terbuka yang telah dilatih secara khusus untuk memastikan ketepatan dan kualiti transkripsi mengikut konteks perundangan Syariah dengan mengikuti kriteria Jabatan Kehakiman Syariah Pahang.

  - Seterusnya, aplikasi ini boleh dicapai melalui portal web berasaskan teknologi awan (cloud) yang terjamin dan selamat.

- TUJUAN

Sebut harga ini bertujuan untuk menawarkan Perkhidmatan Sewaan Sistem Perakam dan Transkripsi Mahkamah Berasaskan Kecerdasan Buatan (AI-CRT) di Jabatan Kehakiman Syariah Pahang untuk Tempoh Dua (2) Tahun.

- OBJEKTIF

  - Menyediakan Sewaan Sistem Perakam dan Transkripsi Mahkamah Berasaskan Kecerdasan Buatan (AI) di Jabatan Kehakiman Syariah Pahang untuk tempoh dua (2) tahun di enam (6) dewan mahkamah di Kompleks Syariah Al-Sultan Abdullah.

  - Membolehkan semua prosiding mahkamah dapat dirakam, ditranskrip dan disimpan dengan selamat serta dapat diakses dengan mudah.

  - Mempercepatkan proses penyediaan dan semakan prosiding

  - Meningkatkan kecekapan operasi harian jabatan dan memperkukuhkan integriti dokumentasi perundangan syariah

- SKOP

| BIL. | PERKARA | KUANTITI | TEMPOH LANGGANAN TAHUNAN |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Langganan Perkhidmatan Sistem Perakam Dan Transkripsi Mahkamah Berasaskan Kecerdasan Buatan AI untuk Kontrak Dua (2) Tahun | 1 lot | 2 tahun |
| 2. | Sistem Perakam Dan Transkripsi Mahkamah Berasaskan Kecerdasan Buatan (AI-CRT) | 1 lot | 2 tahun |
| 3. | Komputer tablet | 6 unit | 2 tahun |
| 4. | Telefon pembesar suara bluetooth (bluetooth speakerphone) berkapasiti tinggi | 6 unit | 2 tahun |
| 5. | Perkhidmatan Pengurusan Projek | 1 lot | Tidak berkenaan |
| 6. | Latihan Pengguna | 1 lot | Tidak berkenaan |
| 7. | Perkhidmatan Atas Talian Sokongan Pengguna | 1 lot | 2 tahun |

- CADANGAN PELAKSANAAN

  - Jadual Pelaksanaan

Cadangan jadual pelaksanaan maksimum adalah 4 bulan atau 16 minggu. Jadual pelaksanaan  adalah seperti di Lampiran H (Jadual 2)

  - Tempoh Pelaksanaan

Tempoh pelaksanaan tawaran ini tertakluk kepada tawaran penyebut harga dan memenuhi kehendak serta keperluan kerajaan seperti yang telah ditetapkan iaitu tidak melebihi 16 belas minggu dari tarikh setuju terima sebut harga kecuali atas sebab tertentu yang dipersetujui dua belah pihak.

  - Penyediaan Laporan

Penyebut harga dikehendaki menyediakan beberapa laporan kemajuan kepada kerajaan

    - Laporan User Acceptance Test (UAT)

    - Laporan Final Acceptance Test (FAT)

    - Lain-lain laporan yang bersesuaian

- LATIHAN, MANUAL DAN DOKUMENTASI

- Penyebut harga hendaklah menyediakan latihan termasuk makan minum peserta; dan

- Penyebut harga hendaklah menyerahkan manual pengguna, dokumentasi dan media bersama perkhidmatan yang dibekalkan.

- JADUAL PEMATUHAN SPESIFIKASI

Penyebut Harga hendaklah melengkapkan dan menyenaraikan semua maklumat yang diperlukan seperti di Lampiran H (Jadual 1) dan mematuhi arahannnya. Kegagalan penyebut harga untuk menjawab setiap item yang berkaitan boleh mengakibatkan cadangan penyebut harga ditolak.

- SOKONGAN TEKNIKAL

Penyebut Harga hendaklah membuktikan keupayaan untuk menyediakan khidmat sokongan teknikal dengan menerangkan secara terperinci berkenaan maklumat lengkap pegawai teknikal yang terlibat serta berpengalaman mereka berkaitan dengan perkhidmatan yang dicadangkan dengan melengkapkan maklumat seperti di Lampiran H (Jadual 3).

- PENGALAMAN SYARIKAT

Penyebut Harga perlu menyatakan pengalaman dalam perkhidmatan yang serupa (sekiranya ada dan projek lain yang berkaitan bagi membuktikan keupayaan penyebut harga dalam dalam mengendalikan perkhidmatan tersebut dengan melengkapkan maklumat seperti di Lampiran H (Jadual 4).

- PENUTUP

Perkhidmatan bagi sebut harga ini perlulah dilengkapkan dengan mengikut spesifikasi yang telah ditetapkan kepada penyebut harga. Kegagalan penyebut harga mematuhinya boleh mengakibatkan sebut harga ditolak.

LAMPIRAN H

JADUAL 1

JADUAL PEMATUHAN SPESIFIKASI

PERKHIDMATAN SEWAAN SISTEM PERAKAM DAN TRANSKRIPSI MAHKAMAH BERASASKAN KECERDASAN BUATAN (AI-CRT) DI JABATAN KEHAKIMAN SYARIAH PAHANG UNTUK TEMPOH DUA (2) TAHUN

| Mandatori (M) | Penyebut harga DIWAJIBKAN mematuhi spesifikasi mandatori dicatatkan. |
| --- | --- |
| Additional (A) | Penyebut harga boleh mencadangkan spesifikasi lain dengan syarat melebihi spesifikasi minimum ditetapkan. |

Jika ruangan jawapan sedia ada tidak mencukupi, saiz boleh diubah mengikut kesesuaian.

| BIL | SPESIFIKASI TEKNIKAL |  |  | KOMITMEN OLEH PENYEBUT HARGA (MESTI DIJAWAB) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Keperluan |  | Penyata | Pematuhan (Ya/Tidak) |  | Nyatakan Cadangan yang Ditawarkan |
| 1.0 | KEPERLUAM UMUM |  |  |  |  |  |
| 1.1 | - Perkhidmatan Sewaan Sistem Perakam dan Transkripsi Mahkamah Berasaskan Kecerdasan Buatan (AI-CRT) di Jabatan Kehakiman Syariah Pahang untuk tempoh dua (2) tahun di enam (6) dewan mahkamah di Kompleks Syariah Al-Sultan Abdullah. - Sistem ini bertujuan menggantikan kaedah catatan manual kepada kaedah rakaman audio dan ditranskrip kepada teks secara masa nyata (real-time) menggunakan teknologi kecerdasan buatan (AI-CRT) dengan menggunakan enjin pengecaman suara (speech-to-text) berasaskan aplikasi sumber terbuka yang telah dilatih secara khusus untuk memastikan ketepatan dan kualiti transkripsi mengikut konteks perundangan syariah dengan mengikuti kriteria Jabatan Kehakiman Syariah Pahang. - Seterusnya, aplikasi ini boleh dicapai melalui portal web berasaskan teknologi awan (cloud) yang terjamin dan selamat. |  | M |  |  |  |
| 2.0 | SKOP PERKHIDMATAN |  |  |  |  |  |
| 2.1 | - Sewaan Perkhidmatan Sistem Perakam Dan Transkripsi Mahkamah Berasaskan Kecerdasan Buatan (AI-CRT) untuk tempoh dua (2) tahun - Sistem Perakam Dan Transkripsi Mahkamah Berasaskan Kecerdasan Buatan (AI-CRT) - 6 unit Komputer Tablet - 6 unit Telefon Pembesar Suara Bluetooth (Bluetooth speakerphone) berkapasiti tinggi - Perkhidmatan Pengurusan Projek - Latihan Pengguna - Perkhidmatan atas talian sokongan pengguna (Online support) |  | M |  |  |  |
| 3.0 | PERKAKASAN SOKONGAN |  |  |  |  |  |
| 3.1 | KOMPUTER TABLET - Perkhidmatan sistem hendaklah disediakan bersama komputer tablet dengan sistem operasi komputer tablet yang akan digunakan sebagai sebagai peranti pengguna untuk tujuan mengakses Portal AI-CRT, mengawal rakaman prosiding, melihat dan menyemak transkripsi masa nyata. - Keperluan minima komputer tablet mestilah mempunyai ciri-ciri berikut: - Cip pemprosesan minima A16. - Paparan bersaiz minima 11 inci, resolusi tinggi. - Storan minima 128GB. - Sambungan (Connectivity) Wifi 6, dan Bluetooth 5.0 atau lebih tinggi. - Ketahanan bateri sehingga 6 – 8 jam tanpa henti. |  | M |  |  |  |
| 3.2 | TELEFON PEMBESAR SUARA BLUETOOTH (Bluetooth Speakerphone) BERKAPASITI TINGGI - Perkhidmatan sistem hendaklah disediakan bersama peranti Bluetooth Speakerphone yang digunakan sebagai sumber input audio utama atau sokongan untuk menangkap-rakam suara prosiding mahkamah dengan jelas dan stabil untuk tujuan transkripsi AI. - Keperluan minima peranti Bluetooth Speakerphone mestilah mempunyai ciri-ciri berikut: - Jenis mudah alih (portable). - Menerima suara masuk dan mendengarkan suara keluar melalui pembesar suara. - Menyokong sambungan kepada sistem AI-CRT. - Sambungan (Connectivity) bluetooth versi 5.0. - Tangkapan suara secara omnidirectional (360°) / multi-array. - Terbina noise reduction / cancellation. - Jarak tangkapan suara 5 meter. - Ketahanan bateri sehingga 6 – 8 jam tanpa henti. |  | M |  |  |  |
| 4.0 |  | FUNGSI PERKHIDMATAN |  |  |  |  |
| 4.1 |  | FUNGSI TRANSKRIPSI - Integrasi Sumber Audio - Bersedia menerima dan merekod input audio secara langsung daripada Sistem PA dan sistem audio mixer sedia ada di dewan perbicaraan atau telefon pembesar suara bluetooth. - Menyokong format audio standard (seperti .wav dan .mp3) - Menyokong input audio mono dan stereo. - Transkripsi Masa Nyata - Perkhidmatan sistem mampu menghasilkan transkripsi secara masa nyata dengan kelewatan (latency) maksimum tidak melebihi 5 saat. - Paparan teks transkripsi mestilah dikemas kini dan dipaparkan secara berterusan semasa prosiding berlangsung. - Sistem mesti menyimpan rakaman audio asal (raw recording) bagi tujuan rujukan dan audit. - Pengecaman Suara (Speaker Diarization) - Sistem mesti menyokong pengecaman dan pemisahan suara pembicara - Sistem pembicara boleh ditandakan sebagai - Speaker 1, - Speaker 2, - Speaker 3 dan seterusnya. - Selepas prosiding, pengguna boleh : - Menamakan semula pembicara yang ditandakan - Mengemaskini transkripsi - Mengemaskini pembahagian segmen transkrip - Tahap Ketepatan Transkripsi (Accuracy Requirement) - Sistem AI-CRT yang disediakan mesti mencapai piawaian Word Error Rate (WER) untuk rakaman jelas (clean audio) dengan sasaran optimum ≤ 10% selepas fine-tuning oleh penyedia perkhidmatan. - Penyedia perkhidmatan mesti menyatakan kebolehcapaian peratusan WER sistem yang disediakan dan metodologi pengujian WER. - Transkripsi sistem AI-CRT yang disediakan mestilah berasaskan verbatim dan menyokong Bahasa Melayu (utama) dan boleh menyokong campuran Bahasa Inggeris dan istilah Bahasa Arab. | M |  |  |  |
| 4.2 |  | ANTARAMUKA UX/UI – PORTAL BERASASKAN WEB - Perkhidmatan sistem yang berasaskan web dan merangkumi perkara berikut : - Boleh diakses melalui pelayar internet moden (seperti Chrome, Edge, Safari) - Menyokong penggunaan pada - Kompter Meja (Desktop) - Komputer Riba (Notebook) - Komputer Tablet (Tablet) - Antaramuka semasa prosiding - Portal mesti mengandungi - Butang START (Mula), - Butang PAUSE (Jeda) - Butang STOP (Tamat) - Paparan transkripsi secara masa nyata - Paparan masa rakaman (recording duration timer) - Indikator status sistem - Antaramuka (Interface) selepas prosiding - Melihat keseluruhan transkrip. - Mengedit teks transkripsi (manual correction). - Menamakan pembicara (diarization mapping). - Menjana laporan dalam format PDF (mengikut format rasmi Jabatan Kehakiman Syariah Pahang. Laporan hendaklah mengandungi : - Kepala rasmi jabatan - Maklumat kes - Teks penuh - Cap masa (timestamp) - Jumlah perkataan (word count) - Memainkan semula audio sambil melihat transkrip dan mempunyai fungsi: - Pilih dan klik pada perenggan segmen teks pembicara yang membawa pengguna ke masa audio segmen berkaitan. - Skrol jangka masa audio yang membawa pengguna ke segmen teks transkripsi. - Mempunyai ciri pengurusan folder case bagi mengumpulkan rekod transkripsi mengikut case folder. - Mempunyai fungsi carian bagi memudahkan pencarian transkripsi berdasarkan carian kata kunci, tarikh, maklumat kes, atau nama pembicara. | M |  |  |  |
| 4.3 |  | FUNGSI PENTADBIR - Pengurusan Pengguna Perkhidmatan sistem mempunyai fungsi pengurusan pengguna seperti berikut: - Perkhidmatan sistem yang disediakan berasaskan fungsi log masuk pengguna dan kawalan akses tersendiri, tanpa integrasi kepada sistem pengesahan pengguna sistem log masuk tunggal (single sign-on). - Mempunyai fungsi Role-Based Access Control (RBAC). - Mempunyai fungsi Tambah / Ubah / Nyahaktif pengguna. - Mempunyai fungsi reset kata laluan. - Audit & Log Perkhidmatan sistem mempunyai fungsi audit log seperti berikut: - Log keluar masuk - Log suntingan transkrip - Log muat turun laporan | M |  |  |  |
| 4.4 |  | FUNGSI DASHBOARD PENGURUSAN SISTEM Perkhidmatan sistem menyediakan papan pemuka pengurusan sistem AI-CRT / Usage Dashboard bagi tujuan pemantauan dan statistik penggunaan. Paparan statistik adalah meliputi maklumat seperti berikut dan tidak terhad kepada : - Paparan Statistik : - Jumlah kes direkodkan. - Pecahan mengikut mahkamah. - Pecahan mengikut masa tertentu seperti hari, bulan atau tahun. - Purata tempoh prosiding. - Kadar penggunaan sistem. - Paparan sistem : - Kapasiti dan peratusan storan digunakan. - Bilangan sesi aktif serentak. | M |  |  |  |
| 5.0 |  | SENIBINA DANA KEPERLUAN KAPASITI |  |  |  |  |
| 5.1 |  | - Infrastruktur Awan Berdaulat (Sovereign Cloud Infrastructure) Perkhidmatan langganan sistem AI-CRT yang disediakan mestilah mematuhi ciri-ciri berikut: - Perkhidmatan sewaan sistem berasaskan awan. - Menggunakan enjin AI berdaulat (Sovereign AI Engine) - model AI berasaskan sumber terbuka (open-source) yang ditala dan dilatih oleh penyedia perkhidmatan. - Data mestilah sentiasa berada di dalam negara (Malaysia) dan tidak dibenarkan diproses atau disimpan di luar negara. - Keupayaan Sistem Beroperasi Serentak (Concurrency) Perkhidmatan sistem mesti menyokong sekurang-kurangnya: - Enam (6) bilik mahkamah beroperasi serentak. - Setiap sesi dengan durasi sehingga 6 jam tanpa henti. - Keperluan Storan Perkhidmatan sistem mesti menyokong sistem storan data yang mempunyai keupayaan dan fungsi arkib digital. Tempoh storan data sekurang-kurangnya tujuh (7) tahun. | M |  |  |  |
| 6.0 |  | KESELAMATAN DAN PENSIJILAN |  |  |  |  |
| 6.1 |  | - Infrastruktur Awan Berdaulat (Sovereign Cloud Infrastructure) Penyedia perkhidmatan mestilah: - Mempunyai dan mengoperasi pusat data domestik di dalam negara. - Tertakluk kepada undang-undang di dalam negara. - Tidak memindahkan data ke luar negara. - Pensijilan - Penyedia perkhidmatan mestilah mempunyai pensijilan seperti berikut: - Artificial Intelligence Management System (AIMS) Certification ISO/IEC 42001:2023 - ISO/IEC 27001:2013 Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat (ISMS) (Information Security Management System-ISMS). - Sistem Pengurusan Kesinambungan Perniagaan ISO 22301:2019 (Business Continuity Management System-BCMS). - Kemudahan Pusat Data (DC) yang terletak di Malaysia dengan Kemudahan Uptime Tier III yang diperakui. - Keselamatan Sistem dan Data Perkhidmatan sistem mesti menyokong ciri-ciri keselamatan berikut: - Enkripsi data: - Data in transit: TLS 1.2 atau ke atas (HTTPS) - Data at rest: AES-256 untuk pangkalan data dan storan fail - Role-based access control (RBAC). - Pengurusan akses berdasarkan peranan pengguna. - Autentikasi menggunakan JWT (Bearer Token). - Pengguna hanya boleh mengakses data mengikut peranan - masing-masing. - Pengurusan identiti dan autentikasi - Log masuk berasaskan kata laluan. - Kata laluan dihash menggunakan bcrypt. - Keselamatan API & rangkaian - Semua endpoint API menggunakan HTTPS - Polisi Cross-Origin Resource Sharing (CORS) untuk menghadkan capaian domain - Security headers untuk perlindungan XSS, clickjacking & sniffing | M |  |  |  |
| 7.0 |  | PENGURUSAN PROJEK |  |  |  |  |
| 7.1 |  | - Perkhidmatan pengurusan projek bagi menguruskan fasa utama penyediaan sistem dari reka bentuk, pembangunan, pengujian, pentauliahan, dan penglibatan pengguna bagi memastikan pelaksanaan yang lancar dan berkesan. - Penyebut harga hendaklah memasukkan perkara berikut dalam pengurusan projek: - Inisiasi Projek - Surat Setuju Terima - Mesyuarat Kick Off secara fizikal - Penyediaan Dokumen Kontrak - Perancangan Projek - Bengkel Keperluan Sistem User Requirement Specification (URS) - Dokumen Keperluan User Requirement Specification (URS) - Kelulusan Dokumen Projek URS - Pemantauan dan Kawalan - Mesyuarat Status dan Kemajuan Projek - Pengurusan Isu dan Perubahan | M |  |  |  |
| 8.0 |  | DOKUMENTASI DAN MANUAL |  |  |  |  |
| 8.1 |  | Penyebut Harga perlu menyediakan dokumentasi dan Laporan seperti berikut : - Laporan User Acceptance Test (UAT) - Laporan Final Acceptance Test (FAT) - Manual Pengguna | M |  |  |  |
| 9.0 |  | TEMPOH PELAKSANAAN |  |  |  |  |
| 9.1 |  | - Jadual Pelaksanaan Jadual pelaksanaan menerangkan secara terperinci berkenaan masa dan tempoh pembangunan, pengujian sehingga pelaksanaan projek adalah seperti di Lampiran F (Jadual 2). - Tempoh Pelaksanaan Tawaran ini tertakluk kepada tawaran penyebut harga dan memenuhi kehendak serta keperluan kerajaan seperti yang telah ditetapkan iaitu tidak melebihi 16 belas minggu dari tarikh setuju terima sebut harga kecuali atas sebab tertentu yang dipersetujui dua belah pihak | M |  |  |  |
| 10.0 |  | LATIHAN |  |  |  |  |
| 10.1 |  | - Menyediakan latihan pengguna dan pentadbir URS termasuk menyediakan makan minum semasa latihan | M |  |  |  |
| 11.0 |  | SOKONGAN TEKNIKAL |  |  |  |  |
| 11.1 |  | Menyediakan perkhidmatan sokongan teknikal sepanjang tempoh perkhidmatan dengan merangkumi perkara berikut : - Menyediakan perkhidmatan sokongan teknikal secara onsite sekurang-kurangnya 2 kali untuk tempoh 24 bulan. - Menyediakan perkhidmatan sokongan teknikal secara dalam talian melalui telefon/ email/ medium lain (seperti whatsapp , remote access atau dan sebagainya ) secara 24x7 | M |  |  |  |

LAMPIRAN H

JADUAL 2

JADUAL PELAKSANAAN (CARTA GANTT)

PERKHIDMATAN SEWAAN SISTEM PERAKAM DAN TRANSKRIPSI MAHKAMAH BERASASKAN KECERDASAN BUATAN (AI-CRT) DI JABATAN KEHAKIMAN SYARIAH PAHANG SECARA UNTUK TEMPOH DUA (2) TAHUN

| AKTIVITI | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | M9 | M10 | M11 | M12 | M13 | M14 | M15 | M16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| @ Contoh : Serahan secara rasmi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - PENGURUSAN PROJEK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Inisiasi Projek |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Terima Surat Setuju (SST) dan sediakan dokumen kontrak |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Mesyuarat Kick-off |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Perancangan Projek |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Bengkel Keperluan Sistem User Requirement Specification (URS) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Dokumentasi Keperluan URS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Kelulusan Dokumen Projek / URS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Pemantauan & Kawalan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Mesyuarat Status & Kemajuan Projek |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Pengurusan Isu dan Perubahan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - PERANCANGAN REKA BENTUK SISTEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Reka Bentuk Seni Bina Paparan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Reka Bentuk Aplikasi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - PENYEDIAAN PLATFORM INFRASTRUKTUR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Penyediaan Platform Infrastruktur Sistem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - PEMBANGUNAN APLIKASI PORTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Pembangunan Backend |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Pembangunan Frontend |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - PEMBANGUNAN & TUNING MODEL AI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Penyediaan Dataset |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Penyediaan & Ujian Model AI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Fine-Tuning & Domain Adaption |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Optimisasi Prestasi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Validasi Produksi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - UJIAN SISTEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Ujian Fungsi Sistem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Ujian Prestasi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - USER ACCEPTANCE TEST (UAT) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Pelaksanaan UAT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Dokumentasi Sign-Off |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - GO-LIVE & PENUTUP PROJEK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Deployment Produksi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Rollout 6 Dewan Perbicaraan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Latihan Pentadbir dan Pengguna |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Serahan Rasmi Projek |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Petunjuk:

M 	(Minggu)

- Pembida perlu mengemukakan jadual perancangan setiap aktiviti yang akan dilaksanakan dengan terperinci.

- Nyatakan anggaran sasaran pelaksanaan di dalam kotak M (Minggu) dengan warna hitam ( xx  )

LAMPIRAN H

JADUAL 3

MAKLUMAT SOKONGAN TEKNIKAL (PASUKAN PROJEK)

| BIL | NAMA | NO. KP | JAWATAN | TEMPOH PENGALAMAN | KEMAHIRAN BERKAITAN (WAJIB DISERTAKAN SALINAN SIJIL KEMAHIRAN) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| @ | CONTOH : Mahussin bin Jalani | 000000-00-0000 | Juruteknik Komputer | 10 Tahun | Sijil Teknologi Pengkomputeran |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |  |
| 6. |  |  |  |  |  |

LAMPIRAN H

JADUAL 4

PENGALAMAN SYARIKAT
DALAM TEMPOH TIGA (3) TAHUN TERKINI (2023 – 2025)

| BIL | NAMA PROJEK | ORGANISASI / AGENSI | LIPUTAN PERKHIDMATAN | SKOP PROJEK | NILAI PROJEK (RM) | TEMPOH PROJEK | TARIKH PROJEK | STATUS (SELESAI / SEDANG BERJALAN) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| @ | CONTOH : Perkhidmatan membekal, menghantar, memasang, mengkonfigurasi dan mentauliah komputer meja di Majlis Ugama Islam Pahang | MUIP | 20 lokasi di negeri Pahang | Komputer Peribadi - 3000, Mesin pencetak - 50 | 650,000.00 | 1 tahun | 01/04/2017 - 31/03/2018 | Selesai |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |  |  |  |

            - Sila sertakan bersama salinan Surat Setuju Terima/Pengesahan Prestasi Pembekal di Lain-lain agensi

            - Sila guna helaian berasingan sekiranya tidak mencukupi

LAMPIRAN I

SURAT PENGAKUAN KEBENARAN MAKLUMAT

DAN PENGESAHAN DOKUMEN YANG DIKEMUKAKAN

| Nama Kontraktor |  |
| --- | --- |
| Alamat |  |

Kepada :

YAA Ketua Hakim Syarie,

Jabatan Kehakiman Syariah Pahang,

Kompleks Syariah Al-Sultan Abdullah

Bandar Indera Mahkota, 25000 KUANTAN.

Yang Amat Arif,

SEBUT HARGA PERKHIDMATAN SEWAAN SISTEM PERAKAM DAN TRANSKRIPSI MAHKAMAH BERASASKAN KECERDASAN BUATAN (AI-CRT) DI JABATAN KEHAKIMAN SYARIAH PAHANG BAGI TEMPOH DUA (2) TAHUN

Tuan,

Per: Maklumat Latar Belakang Kewangan Dan Teknikal Pembida

Kami telah membaca dengan teliti semua arahan-arahan yang terkandung dalam Arahan Kepada Pembida termasuk arahan yang mengkehendakkan kami mengemukakan maklumat-maklumat dan dokumen-dokumen mengenai perkara di atas bersama-sama dokumen sebut harga kami semasa mengemukakan sebut harga ini untuk membolehkan Kerajaan Negeri menilai keupayaan kami untuk melaksanakan kerja yang disebut harga, semasa penilaian sebut harga.

- Kami faham dan mengambil maklum bahawa penilaian ini akan mengambilkira dan mementingkan keupayaan kami melaksanakan kerja yang disebut harga. Justeru itu sebut harga kami hanya akan dipertimbangkan untuk diperakukan kepada Lembaga Sebut Harga untuk disetuju terima sekiranya kami didapati berkeupayaan untuk melaksanakan projek disebut harga mengikut penilaian Kerajaan Negeri berasaskan maklumat dan dokumen-dokumen yang kami kemukakan.

- Kami juga mengambil maklum bahawa kami dikehendaki mengemukakan semua maklumat dan dokumen-dokumen yang diminta bersama-sama sebut harga kami sebelum sebut harga ditutup dan maklumat-maklumat atau dokumen-dokumen yang dikemukakan kemudiaan itu tidak akan diterima untuk diambilkira dalam penilaian keupayaan kami.

- Kami mengaku bahawa maklumat-maklumat dan data-data yang kami berikan bersama-sama ini dan dokumen-dokumen yang kami sertakan bersamanya setahu kami adalah semuanya benar dan sah pada semua segi dan kami telah mengambil maklum dan sedar akan tindakan yang boleh diambil oleh Kerajaan terhadap kami dan/atau sebut harga kami, sekiranya mana-mana maklumat data-data dan dokumen yang kami berikan itu didapati tidak benar atau palsu.

- Kami juga mengambil maklum dan sedar bahawa sebut harga kami akan ditolak (disqualified) dan tidak akan dipertimbangkan sekiranya maklumat-maklumat yang kami berikan tidak mencukupi atau sekiranya kami gagal untuk memberikan bersama-sama ini mana-mana maklumat dan/atau menyertakan mana-mana dokumen penting yang sangat diperlukan untuk membolehkan Kerajaan Negeri menilai keupayaan kami; terutamanya dokumen-dokumen berhubung dengan kedudukan kewangan dan prestasi kerja semasa kami seperti berikut:

  - Salinan Penyata Bulanan Bank Akaun Wang Dalam Tangan kami bagi tiga (3) bulan terakhir sebelum tarikh tutup sebut harga.

- Kami dengan ini memberi kuasa kepada mana-mana pegawai kerajaan, jurutera-jurutera projek, bank dan institusi kewangan dan lain-lain atau mana-mana orang atau firma yang berkenaan untuk memberikan maklumat-maklumat yang dianggap perlu diminta oleh Kewangan Negeri untuk menyemak maklumat-maklumat yang kami berikan atau untuk mendapatkan maklumat tambahan. Walau bagaimanapun kami tetap bertanggungjawab di atas maklumat dan dokumen-dokumen yang kami berikan bersama-sama ini.

Yang benar,

| Tandatangan |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nama Penuh |  |  |
| No. Kad Pengenalan |  |  |
| Tarikh |  |  |
| Sambungan ke m/s 39 |  |  |
| Sambungan dari m/s 38 |  |  |
| Yang diberi kuasa dengan sempurna untuk menandatangani Sebut Harga ini untuk dan bagi pihak syarikat : |  |  |
|  |  | (Cop Syarikat) |
| Butiran Saksi : |  |  |
| Tandatangan |  |  |
| Nama Penuh |  |  |
| No. Kad Pengenalan |  |  |
| Pekerjaan |  |  |
| Alamat |  |  |
| Tarikh |  |  |

LAMPIRAN J

MAKLUMAT MENGENAI SYARIKAT

| BAHAGIAN A : MAKLUMAT PEMILIK SYARIKAT |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Nama Perniagaan / Syarikat |  |  |  |
| 2. | Alamat Pejabat Yang Didaftarkan |  |  |  |
| 3. | Alamat Premis Cawangan (Jika ada) |  |  |  |
| 4. | No. Pendaftaran Dengan Kementerian Kewangan (Sila sertakan salinan sijil pendaftaran) | Mulai |  |  |
|  |  | Hingga |  |  |
| 5. | Taraf Pemilik Syarikat (Sila sertakan sijil pengiktirafan yang dikeluarkan oleh MOF) |  | X | Bumiputra |
|  |  |  |  | BUKAN Bumiputra |
| 6. | Talian Untuk Dihubungi | Pejabat |  |  |
|  |  | H/P |  |  |
|  |  | Faks |  |  |
| 7. | Bilangan Pekerja | ( ) orang |  |  |
| 8. | Pecahan Ahli – ahli Perkongsian / Milikan Syarikat |  |  |  |

| Bil. | Nama & Jawatan | No. K/P | Alamat | Milikan (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| BAHAGIAN B : BUTIR-BUTIR PEMILIK SYARIKAT |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Nama |  |
| 2. | No. K/P |  |
| 3. | Tarikh lahir |  |
| 4. | Alamat |  |
| 5. | Jawatan Dalam Syarikat |  |
| 6. | Tandatangan |  |

BAHAGIAN C : PENGAKUAN PEMILIK SYARIKAT

| 9. | Saya, |  |  |  | No. K/P |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | yang memiliki syarikat |  |  |  |  |  |
|  | no. pendaftaran syarikat |  |  | dengan ini mengaku bahawa maklumat - |  |  |
|  | maklumat yang terkandung di dalam permohonan ini adalah benar dan betul dan saya sedar adalah menjadi satu (1) kesalahan jika maklumat-maklumat yang diberikan itu adalah PALSU. |  |  |  |  |  |
| 10. | Dengan ini saya memohon agar permohonan kelulusan menjalankan PERKHIDMATAN SEWAAN SISTEM PERAKAM DAN TRANSKRIPSI MAHKAMAH BERASASKAN KECERDASAN BUATAN (AI-CRT) DI JABATAN KEHAKIMAN SYARIAH PAHANG UNTUK TEMPOH DUA (2) TAHUN. |  |  |  |  |  |

| Tandatangan |  |  | Cop Syarikat |
| --- | --- | --- | --- |
| Alamat |  |  |  |
| Tarkh |  |  |  |

LAMPIRAN K

KEDUDUKAN KEWANGAN PENYEBUT HARGA

- Ringkasan Aset dan Liabiliti seperti yang ditunjukkan dalam laporan audit terkini (Syarikat Sdn. Bhd) atau Borang BE LHDN Terkini (Syarikat Enterprise).

| Aset (RM)* |  | Liabiliti (RM) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tetap |  | Jangka Panjang |  |
| Semasa |  | Semasa |  |

- Maklumat Bank

| Bil | Nama Bank | Alamat | No. Akaun |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |

- Kemudahan Kredit (jika ada)

Sila sertakan dokumen sokongan yang DISAHKAN (Dokumen tanpa pengesahan tidak diterima dan akan ditolak)

| Bil | Bentuk Kemudahan | Nilai (RM) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Overdraf atau Talian Kredit (Baki) |  |
| 2. | Overdraf Bercagar (Baki) |  |
| 3. | Pinjaman tetap yang akan/layak diperolehi untuk projek |  |
| 4. | Kemudahan-kemudahan lain |  |
| Jumlah (RM) |  |  |

PERINGKATAN PENTING

*Sila sertakan Salinan Penyata Bulanan Bank bagi tiga (3) bulan terakhir sebelum tarikh tutup sebut harga. Sebut harga yang tidak disertakan dengan penyata ini akan ditolak.

| Tandatangan Penyebut Harga |  |  | Cop Syarikat |
| --- | --- | --- | --- |
| Alamat |  |  |  |
| Tarkh |  |  |  |

LAMPIRAN L

SURAT AKUAN PENYEBUT HARGA

YAA Ketua Hakim Syarie,

Jabatan Kehakiman Syariah Pahang,

Kompleks Syariah Al-Sultan Abdullah

Bandar Indera Mahkota, 25000 KUANTAN.

Yang Amat Arif,

SEBUT HARGA PERKHIDMATAN SEWAAN SISTEM PERAKAM DAN TRANSKRIPSI MAHKAMAH BERASASKAN KECERDASAN BUATAN (AI-CRT) DI JABATAN KEHAKIMAN SYARIAH PAHANG BAGI TEMPOH DUA (2) TAHUN

Adalah ini dimaklumkan bahawa Syarikat,

BERSETUJU mengambil bahagian dalam Sebut Harga yang dikeluarkan. Tawaran syarikat dengan harga pukal sejumlah Ringgit Malaysia (ditulis dalam pekataan) :

| RM |  |
| --- | --- |

- Syarikat dengan ini bersetuju penamatan awal kontrak menerima serta mematuhi dan terikat dengan syarat-syarat sebutharga, kontrak dan penentuan kerja yang terkandung dalam dokumen sebut harga ini. Syarikat juga telah memahami bahawa pihak Jabatan Kehakiman Syariah Pahang (JKSP) berhak menerima atau menolak sebut harga ini, sama ada harga yang ditawarkan rendah atau tinggi atau sama dengan tawaran-tawaran lain.

- Syarikat bersetuju bahawa harga sebut harga yang ditawarkan ini sah laku selama sembilan puluh (90) hari dari tarikh tutup sebut harga. Dalam tempoh tersebut syarikat tidak boleh menarik diri daripada tawaran ini. Kerajaan juga boleh menerima tawaran harga secara keseluruhan bilangan item atau sebahagian bilangan item yang ditawarkan oleh Penyebut Harga.

- Selanjutnya sekiranya sebut harga syarikat ini diterima, syarikat akan mengikat kontrak serta memberi cagaran keselamatan dalam tempoh tiga puluh (30) hari daripada tarikh terima surat tawaran. Syarikat bersetuju dengan harga yang ditawarkan sebagai asas perkiraan bagi pembayaran di atas perkhidmatan yang diberikan kepada pihak JKSP setelah perkhidmatan tersebut disahkan oleh pihak pejabat berkenaan.

- Kami yang bertandatangan di bawah ini, setelah menyemak, adalah dengan ini mengesahkan bahawa dokumen sebut harga yang digunakan untuk sebut harga ini adalah yang sebenar dikemukakan oleh pihak syarikat ini.

| Tandatangan Penyebut Harga |  |  | Cop Syarikat |
| --- | --- | --- | --- |
| Nama |  |  |  |
| No. Kad Pengenalan |  |  |  |
| Alamat |  |  |  |
| Tarkh |  |  |  |

LAMPIRAN M

SURAT AKUAN PEMBIDA

PERKHIDMATAN SEWAAN SISTEM PERAKAM DAN TRANSKRIPSI MAHKAMAH BERASASKAN KECERDASAN BUATAN (AI-CRT) DI JABATAN KEHAKIMAN SYARIAH PAHANG UNTUK TEMPOH DUA TAHUN

No. Sebut Harga : JKSP.SH/01/2026

| Saya, |  |  |  | No. K/P |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| yang mewakili Syarikat |  |  |  |  |  |
| nombor pendaftaran dengan Kementerian Kewangan |  |  |  |  |  |
| dengan ini mengisytiharkan bahawa saya atau mana-mana individu yang mewakili syarikat ini tidak akan menawar atau memberi rasuah kepada mana-mana individu dalam Jabatan Kehakiman Syariah Pahang atau mana-mana individu lain, sebagai sogokan untuk dipilih dalam sebut harga seperti di atas. Bersama-sama ini dilampirkan Surat Perwakilan Kuasa bagi saya mewakili syarikat seperti tercatat di atas untuk membuat pengisytiharan ini. - Sekiranya saya atau mana-mana individu yang mewakili syarikat ini didapati cuba menawar atau memberi rasuah kepada mana-mana individu dalam Jabatan Kehakiman Syariah Pahang atau mana-mana individu lain sebagai sogokan untuk dipilih dalam sebut harga seperti di atas, maka saya sebagai wakil syarikat bersetuju tindakan-tindakan berikut diambil : - Penarikan balik tawaran kontrak bagi sebut harga di atas; atau - Penamatan kontrak bagi sebut harga di atas; - Disabitkan di bawah Kanun Keseksaan (Akta 574) ; dan - Tindakan tatatertib lain mengikut peraturan perolehan Kerajaan. - Sekiranya terdapat mana-mana individu cuba meminta rasuah daripada saya atau mana-mana individu yang berkaitan dengan syarikat ini sebagai sogokan untuk dipilih dalam sebut harga seperti di atas, maka saya berjanji akan dengan segera melaporkan perbuatan tersebut kepada pejabat Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM) atau balai polis yang berhampiran. Yang Benar, |  |  |  |  |  |

| Tandatangan |  |  | Cop Syarikat |
| --- | --- | --- | --- |
| Nama |  |  |  |
| No. Kad Pengenalan |  |  |  |
| Alamat Syarikat |  |  |  |
| Tarkh |  |  |  |